益赫应急发〔2020〕16号

益阳市赫山区应急管理局

关于印发《益阳市赫山区2020年受灾困难群众

生活救助和因灾倒损住房恢复重建实施方案》的通  知

各乡镇人民政府、街道办事处、龙岭工业集中区管委会、衡龙新区管委会：

现将《益阳市赫山区2020年受灾困难群众生活救助和因灾倒损住房恢复重建实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

益阳市赫山区应急管理局

2020年7月28日

益阳市赫山区2020年受灾困难群众生活救助和因灾倒损住房恢复重建实施方案

今年以来，我区先后多次遭受风雹、洪涝等自然灾害，造成多地不同程度受灾，给人民群众生活造成较大影响。为扎实做好受灾群众生活救助和因灾倒损住房灾后恢复重建工作，根据国务院《自然灾害救助条例》、《湖南省自然灾害救助应急预案》、《湖南省实施〈自然灾害救助条例〉办法》和《湖南省2020年受灾困难群众生活救助和因灾倒损住房恢复重建实施方案》制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以党的十九大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述为指导，牢固树立人民至上、生命至上的理念，精心谋划灾后重建，尽快恢复生产生活秩序。认真做好受灾困难群众帮扶救助，防止因灾致贫返贫。全面落实省委省政府、市委市政府和区委区政府决策部署，牢固树立以人民为中心的思想，坚持“党委政府主导、分级管理、群众自救、社会互助”工作原则，科学规划，分类指导，统筹兼顾，突出重点，一手抓灾民生活安置，一手抓灾后倒损住房恢复重建，确保受灾地区社会稳定。

二、工作目标

按照自救为主、补助为辅、政府引导、社会参与的指导方针，充分发挥受灾乡镇主体作用，有效组织群众，整合各种资源，调动各方面积极因素，努力形成工作合力，迅速开展受灾困难群众生活救助和倒损房屋灾后恢复建设工作。坚持做到四个确保，即确保建档立卡贫困户、因灾返贫致贫户等受灾群众基本生活得到有效救助；确保政策、资金落实和规范管理；确保2020年12月底前基本完成灾后重建任务，春节前所有倒损住房群众入住新居或有安全住所；确保受灾群众基本生活稳定，灾区社会大局和谐。具体安排如下：

（一）核查鉴定阶段（7月28日至8月8日）：区应急管理局派出工作组逐村逐户核查灾情，准确掌握灾情和受灾群众生活状况，确定全区倒房重建户、严重损房重建户、严重损房维修户和一般损房维修户数，重点是建档立卡贫困户、因灾返贫致贫户需要救助情况。由区、乡、村三级审批确定恢复重建对象，逐级建立全区因灾倒损住房恢复重建台帐。

（二）维修加固阶段（8月9日至9月30日）：按照倒损房屋维修加固的要求，及时对严重损房维修户和一般损房维修户进行修护，由群众自行建设。

（三）恢复重建阶段(8月15日至12月15日)：倒塌和严重损坏住房恢复重建要充分发挥受灾群众的主动能动性，不等不靠，自行组织施工队伍进行建设。各乡镇、街道、龙岭工业集中区、衡龙新区从9月份开始，每月5日前定期向区应急管理局上报恢复重建进度，指导督促倒损房户在12月底完成恢复重建工作。

（四）组织验收阶段（12月15日至12月31日）：根据完成情况，区恢复重建工作领导小组对因灾倒损房屋恢复重建进行检查验收并将资金拨付到位。

三、基本原则

1、政府补助的原则。受灾群众是倒损房屋恢复建设的主体，在自力更生、自筹资金的基础上，政府给予适当补助。要根据各受灾户的受灾程度及家庭经济状况、自救能力等，实施分类救助，保障救助重点。

2、部门联动的原则。区应急管理局会同各乡镇、街道、龙岭工业集中区、衡龙新区抓好倒损房屋恢复建设工作，把各项工作措施落到实处，全面完成倒损房屋恢复建设任务。

3、科学规划的原则。坚持科学规划、合理选址，合理避让灾害隐患,原则上不得在行蓄洪区、低洼地带、地质灾害多发地、风灾入口处等易灾地带重建住房。

四、补助对象及补助标准

（一）补助对象

1、因今年自然灾害造成唯一居住的住房倒塌，或主体结构损坏且需要建房维修的困难受灾群众和一般损房维修的困难受灾群众。

2、对应急期需政府救助的受灾群众。

（二）对象确定

（1）灾民申请。灾民需要补助建房的，必须提出书面申请，填写《赫山区因灾倒损房屋恢复重建申请审批表》，并提供户口簿复印件和户主身份证复印件、低保户、农村分散供养户、贫困残疾户、建档立卡贫困户、因灾致贫返贫户等证件复印件、“一卡通”账号。不申请建房补助的，视为没有困难不给予补助。

（2）民主评议。由村（居）委会召开村民代表会议，对灾民的申请进行民主评议，初步确定享受补助的对象和对象类别，张榜公示。再由村（居）委会统一上报乡镇人民政府、街道办事处。

（3）乡镇审核。乡镇人民政府、街道办事处开展调查核实，对倒房户进行分类排队，确定补助对象和类别，编制救助花名册。

（4）区级审批。将确定的补助对象和类别上报区应急管理局审批。

（5）背书保证。审批后，建房户必须向所在地的乡镇人民政府、街道办事处背书保证恢复重建动工时间及完工时间。

（三）补助标准

（1）对倒房重建户和严重损房重建户中一般困难对象按每户不低于2万元标准补助。

（2）对倒房重建户和严重损房重建户中建档立卡贫困户、因灾返贫致贫户按每户不低于3万元标准补助；

（3）对严重损房维修户中一般困难对象按每户不低于3000元标准补助。

（4）对严重损房维修户中建档立卡贫困户、因灾返贫致贫户按每户不低于3500元标准补助。

（5）对一般损房维修困难户按不低于每户2000元标准补助。

（6）对一般损房维修中建档立卡贫困户、因灾返贫致贫户按不低于每户2500元标准补助。

（7）对低保户、贫困残疾人户、农村分散供养特困户应该提高标准，重点保障。

（8）对应急期需政府救助的受灾群众，按照人均300元的标准帮助解决临时生活困难，时间不超过15天；应急救助后仍有生活困难的受灾群众，按照每人每天20元左右的标准补助，时间不超过3个月，3个月后仍需救助的申请低保救助。对建档立卡贫困户、因灾返贫致贫户可以视情况提高救助标准。

（9）受灾困难群众生活救助对象和标准按《益阳市赫山区自然灾害救灾资金“一卡通”系统发放实施方案（试行）》（益赫应急财政发﹝2019﹞1号）文件执行。

五、资金来源及管理

（一）资金来源。救助资金由中央自然灾害救灾资金和地方配套救灾资金以及社会救助资金组成。

(二)资金管理。区应急管理局按相关程序报批和办理，经建房竣工验收和维修验收后，通过“一卡通”系统发放到户。

六、工作要求

（一）加强组织领导。为确保倒损房屋恢复重建工作有序推进，成立区恢复重建工作领导小组，由区应急管理局党组书记、局长任组长，区应急管理局分管副局长任副组长，区应急管理局救灾和物资保障股、政治工作办公室负责人为成员。领导小组办公室设区应急管理局救灾和物资保障股，由救灾和物资保障股股长兼任办公室主任。各乡镇、街道、龙岭工业集中区、衡龙新区也要及时成立工作班子，明确专人负责倒损房恢复重建工作，确保责任落实。

（二）严格档案管理。建立重建户纸质档案和电子档案，实行十要件管理：倒房重建实施方案、补助资金下拨文件、倒房户因灾倒损房屋恢复重建申请审批表、户口簿复印件和户主身份证复印件、民主评议记录、张榜公示资料、倒房户台帐、补助款发放花名册、倒房户倒房照片、新建房屋照片。

（三）强化监督检查。各乡镇、街道、龙岭工业集中区、衡龙新区要按照恢复重建任务数量、分类情况和完成时限，抓好工作落实。恢复重建工作领导小组将加强指导检查，研究解决工作中的问题和困难，适时对各地恢复重建工作进行督查。

益阳市赫山区应急管理局办公室           2020年7月28日印发

附件1：

赫山区因灾倒损房屋恢复重建申请审批表

| 受 灾 户 申 请 | 姓 名 |  | 家庭人口 | 人 | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原住房结构 |  | 原住房面积 | m2 | 家庭住址 |  |
|  | 重建形式 | 集中重建（ ） 分散重建（ ） 购 房（ ） |  | 家庭 类别 |  | 农村分散供养户□ 低保户□ 贫困残疾人□ 一般困难户□ 建档立卡贫困户□ |
|  | 重建面积 | m2 |  | 重建房屋结构 |  |  |
|  | 另有住房情况 | 有（ ）无（ ） |  | 房屋倒损时间 |  | 年 月 日 |
| 个人申请书 |  | 申请人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 村（居） 意 见 |  | 审核人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇（街道） 审核意见 |  | 审核人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区级应急管理局 审批意见 |  | 审核人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2：

2020年赫山区因灾倒损住房恢复重建计划统计汇总表

填报单位：                 （盖章）                                                                                单位：户

| 单位 （村、社区） | 倒房或严重损房须重建对象类别及数量 |  |  |  |  |  | 损房 维修户 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特困重建户 |  |  |  | 一般困难重建户 | 重建户小计 |  |  |  |
|  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 贫困残疾人户 | 农村分散供养特困户 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

赫山区倒损住房恢复重建工作进度统计表

填报单位（盖章）：

| 单位 （村、社区） | 倒房重建情况 |  |  |  |  |  |  |  | 损房修复情况 |  |  |  |  | 资金投入情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需重建数量 |  | 已开工 |  |  | 已竣工 |  |  | 需修复数量 |  | 已修复 |  |  | 合计 | 省级 财政 | 市州 财政 | 县及县以下财政 | 其他 （含救灾 捐赠） |
|  | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 开工率 （%） | 户数 | 间数 | 开工率 （%） | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 修复率 （%） |  |  |  |  |  |
|  | 户 | 间 | 户 | 间 |  | 户 | 间 |  | 户 | 间 | 户 | 间 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                                       填报人：                                       报出日期：       年    月    日

注：1、开工率、竣工率、修复率均按户数计算；

2、竣工率是指已竣工的户数占需重建户数的比例，开工率是指已开工建设的户数占需重建户数的比例。

附件4：

赫山区倒损住房恢复重建补助资金发放情况统计表

填报单位（盖章）              乡镇街道、园区

| 单位 （村、社区） | 倒塌和严重损坏住房恢复重建补助资金发放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般损房修复补助资金 发放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发放 金额 | 户均补助标准 | 发放 户数 | 分类情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发放 金额 | 户均补助标准 | 发放 户数 |
|  |  |  |  | 建档立卡贫困户 |  | 低保户 |  | 贫困残疾人户 |  | 农村分散供养户 |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户数 | 户均补助标准 | 户数 | 户均补助标准 | 户数 | 户均补助标准 | 户数 | 户均补助标准 | 户数 | 户均补助标准 |  |  |  |
|  | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 万元 | 户 | 万元 | 户 | 万元 | 户 | 万元 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 户 |

乡镇街道（园区）分管领导：                 应急救灾负责人：                填报人：               报出日期：       年    月    日

附件5：

2020年赫山区因灾倒塌、损坏住房恢复重建情况一览表

填报单位（盖章）：                                                                                    单位：人、间、平方米、万元

| 序 号 | 家庭情况 |  |  |  |  |  |  | 房屋倒塌、严重损坏情况 |  |  |  | 重建情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户主 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 家庭 类型 | 家庭 人口 | 房屋 间数 | 房屋 结构 | 受灾 时间 | 灾害 种类 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 重建 形式 | 重建 面积 | 重建 房屋 结构 | 重建 进度 | 补助 金额 | 补助款到位情况 |

说明：家庭类型分为：1、①建档立卡贫困户；②低保户；③贫困残疾人户；④农村分散供养户；2、一般困难重建户；3、损房维修户。请在相应栏目内填上对应的数字序号。如建档立卡贫困户，即填“1. ①”。

重建形式分为：①集中重建；②分散重建；③购房。请在相应栏目内填上对应的数字序号。

重建进度分为：①已完工并入住；②已完工暂未入住；③在建；④未开工。请在相应栏目中填数字序号。

补助款到位情况分为：①已全部到位；②部分到位；③没有到位。请在相应栏目中据实填写数字序号。

房屋结构分为：①钢筋混凝土结构；②砖混结构；③砖木结构；④土木结构；⑤木结构；⑥砖切结构；⑦其他。请填数字序号。

| 附件6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赫山区因灾救助以及补助工作台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： （盖章） |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村组 | 户主姓名 |  | 身份证号 | 资金发放卡号 | 家庭人口 | 家庭类型 | 应急救助情况 |  |  | 过渡期救助情况 |  |  | 恢复重建 补助资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 救助人数 | 救助资金 | 救助物资 | 救助人数 | 救助资金 | 救助物资 |  |
| 填写说明：①家庭类型中：建档立卡贫困户填写1，低保户填写2，贫困残疾人填写3，农村分散供养户填写4，其他困难户填写5；②应急救助为用于紧急抢救和转移安置受灾群众，解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难。过渡期救助用于帮助“因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力”的受灾群众，解决灾后过渡期间的基本生活困难，救助期限不超过3个月；③救助物资一栏填写折合人民币数量；④一般来讲，需应急救助人数应大于并包含需过渡期救助人数；⑤基层部门需建立完整台账，汇总至区应急管理局。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |