附件5：

2018-2020年度益阳市赫山区政府专项债券项目资金绩效评价报告

为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《湖南省财政厅关于开展2018-2020年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》文件精神，我局组织于2021年10月20日至12月10日对2018-2020年度赫山区政府专项债券项目（共计12个项目）开展绩效评价，现将有关情况报告如下：
1、 政府专项债券资金基本情况

2018-2020年，我区新增政府专项债券项目12个涉及金额12.74亿元。根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）和《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕12号）的有关规定，项目的投向均符合国家、省的有关要求，有效针对我区的实际需求，未出现盲目投资项目的现象，具体资金情况和项目情况如下：
	2018年-2020年赫山区政府专项债券资金明细表

	                                                                         单位：亿元

	发行年度
	项   目   名   称
	使用单位
	发行金额

	2018年
	益阳市赫山区2013年第一批次建设用地
	益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司
	2

	
	
	
	

	2018年
	益阳市赫山区2017年度第七批次建设用地
	益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司
	0.65

	
	
	
	

	2019年
	兰溪古镇棚户区改造项目
	益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司
	0.42

	
	
	
	

	2019年
	衡龙新区标准化厂房建设项目
	益阳市龙岭建设投资有限公司
	1.5

	2019年
	桃花仑片区棚户区改造（二期）
	益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司
	1.68

	
	
	
	

	2019年
	益阳市新建年产1万吨优质黑茶加工项目
	益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司
	1

	
	
	
	

	2020年
	益阳市赫山区公办幼儿园建设项目
	赫山区教育局
	0.6

	2020年
	益阳市赫山区龙岭工业集中区城东污水处理厂二期及配套管网建设项目
	益阳市龙岭建设投资有限公司
	0.58

	2020年
	益阳市赫山区龙岭工业园衡龙新区智能绿色标志产业园标准化厂房基础设施建设项目
	益阳市龙岭建设投资有限公司
	1.25

	2020年
	益阳市南片区智能停车场建设项目
	益阳市龙岭建设投资有限公司
	1

	2020年
	益阳市赫山区龙岭工业集中区高端电子产业园标准化厂房基础设施建设项目
	益阳市龙岭建设投资有限公司
	0.66

	2020年
	益阳市赫山区主城区智慧停车场建设项目
	益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司
	1.4

	
	
	
	

	2018年小计
	　
	　
	2.65

	2019年小计
	　
	　
	4.6

	2020年小计
	　
	　
	5.49

	合   计
	　
	　
	12.74


2018-2020年度政府专项债券资金共计12.74亿元，都已及时足额拨付至项目单位。
上述共12个项目，重点用于标准化厂房建设、棚户区改造、智能智慧停车场建设、污水处理厂及配套管网建设、公办幼儿园建设等重大公益性项目，加大了对保障改善民生项目和经济结构调整的支持力度，在区直各单位和其他项目单位的积极配合下，使得各项目充分发挥了其经济效益与社会效益。
二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据项目绩效目标的具体要求，绩效评价的目的是对赫山区2018-2020年政府债券支出项目绩效做出客观公正、科学合理的评价，全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响。通过绩效评价，落实全面实施预算绩效管理的要求，建立健全政府专项债券资金使用绩效，提高专项债券资金使用效益。
（二）绩效评价对象与范围

此次政府专项债券绩效评价对象为2018-2020年度我区新增政府专项债券项目12个涉及金额12.74亿元。

根据《湖南省财政厅关于下达2019年第二批地方政府新增债务限额的通知》（湘财预[2019]191号）和《关于高新区管委会归还常益长高铁益阳段建设沿线区县归集资金相关问题协调会会议纪要》（益财纪[2020]1号）文件精神，2019年度新增政府专项债券项目资金1亿元垫付修建重大铁路项目，后由市高铁指挥部按原渠道归还，故2019年度新增政府专项债券项目资金10000万元不参与此次绩效评价。因此对赫山区2018-2020年度政府专项债券11个项目的实施开展绩效评价，客观反映各个项目任务完成、资金管理、效益发挥和群众评价等情况，科学评价实施的工作和取得的成效。

（三）绩效评价项目介绍

1、益阳市赫山区2013年第一批次建设用地项目20000万元，为2018年度发行的政府专项债券，发行期限为5年，项目单位为益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金使用分为三部分：一是支付本项目报批费用8303万元；二是支付本项目相关技术服务费13万元；三是支付本项目征拆款11684万元。此项目已完工，偿债来源为土地出让收入等。
2、益阳市赫山区2017年度第七批次建设用地项目6500万元，为2018年度发行的政府专项债券，发行期限为5年，项目单位为益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金使用分为三部分：一是支付本项目报批费用2563万元；二是支付本项目相关技术服务费5万元；三是支付本项目征拆款3932万元。此项目已完工，偿债来源为土地出让收入等。2018年度发行的政府专项债券资金26500万元已付利息1030.85万元。
3、兰溪古镇棚户区改造项目4200万元，为2019年度发行的政府专项债券，发行期限为5年，项目单位为益阳市龙岭建设投资有限公司，资金用于132户居民的征地拆迁补偿，全部使用完毕。偿债来源为厂房租赁、出售收入等，已偿还利息136.92万元。
4、衡龙新区标准化厂房建设项目15000万元，为2019年度发行的政府专项债券，发行期限为10年，项目单位为益阳市龙岭建设投资有限公司。资金已及时足额拨付到位，资金用于征地拆迁及项目建设，全部使用完毕。偿债来源为厂房租赁、出售收入等，已偿还利息493.50万元。
5、桃花仑片区棚户区改造（二期）项目16800万元，为2019年度发行的政府专项债券，发行期限为5年，项目单位为益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金使用分为两部分：一是转专项债券资金8000万元至征补办用于本项目的征拆款，其中支付农科所项目征拆款6160万元、支付资江瓷厂项目征拆款1840万元。二是支付赫山区棚改安置房（盛益幸福园）及全丰公寓（惠民四期）建设工程款及前期开发成本共计8800万元。此项目已完工，偿债来源为不动产销售收入等，已偿还利息584.64万元。
6、益阳市赫山区公办幼儿园建设项目6000万元，为2020年度发行的政府专项债券，发行期限为20年，项目单位为益阳市赫山区教育局。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金主要用于新建沧水铺中心幼儿园（2088万元）、新建泥江口镇中心幼儿园（1700万元）、新建谢林港镇中心幼儿园（1954万元）、银东幼儿园维修改造工程（75万元）、岳家桥镇中心幼儿园维修改造（153万元）和欧江岔镇中心幼儿园维修改造（30万元）等6个项目。偿债来源为保育教育费、伙食费、接送费等，已偿还利息214.20万元。
7、益阳市赫山区龙岭工业集中区城东污水处理厂二期及配套管网建设项目5800万元，为2020年度发行的政府专项债券，发行期限为10年，项目单位为益阳市龙岭建设投资有限公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金使用主要用于征拆、项目建设及工程款。此项目已完工，偿债来源为污水处理及政府补贴等，已偿还利息171.10万元。
8、益阳市赫山区龙岭工业园衡龙新区智能绿色标志产业园标准化厂房基础设施建设项目12500万元，为2020年度发行的政府专项债券，发行期限为7年，项目单位为益阳市龙岭建设投资有限公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金使用主要用于项目建设，涉及范围包括产业园区基础设施、污水处理厂、智能停车场等。此项目已完工，偿债来源为厂房、配套用房出租及出售收入等，已偿还利息357.50万元。
9、益阳市南片区智能停车场建设项目10000万元，为2020年度发行的政府专项债券，发行期限为15年，项目单位为益阳市龙岭建设投资有限公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金使用主要用于智能停车场建设、充电桩及其他周边设施建设。此项目已完工，偿债来源为停车服务费收入、充电桩收入、广告服务收入等，已偿还利息345万元。
10、益阳市赫山区龙岭工业集中区高端电子产业园标准化厂房基础设施建设项目6600万元，为2020年度发行的政府专项债券，发行期限为20年，项目单位为益阳市龙岭建设投资有限公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金主要用于征拆及项目建设。此项目还在建设中，预计偿债来源为厂房和配套用房的出租收入以及物业管理收入等，已偿还利息260.04万元。
11、益阳市赫山区主城区智慧停车场建设项目14000万元，为2020年度发行的政府专项债券，发行期限为20年，项目单位为益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司。资金已及时足额拨付到位，本次政府专项债券资金已使用8918万元，分为两部分：一是支付桃花仑片区征拆款5510万元、支付会龙山片区征拆款790万元；二是本项目已完成前期调研、立项、招标、勘察、设计等前期工作，工程建设方面，守成了相关停车场的场地平整与土石方工程，基础处理，地面硬化以及部分钢结构，共计完成工程费用约2618万元。此项目还在建设中，预计偿债来源为停车位、充电桩服务费、停车场广告经营权出租收入等，已偿还利息561.40万元。
（四）绩效评价方法

赫山区财政局成立政府专项债券绩效评价工作小组，金融债务股负责各项目单位绩效自评报告及相关资料的报送及审核，绩效评价股负责评价工作的组织、协调、监督和绩效评价工作方案，并由绩效评价股撰写政府专项债券项目资金绩效评价综合报告，并收集汇总各项目单位上报的资料一同报送省财政厅。相关部门、单位予以配合。
1、项目单位自评。赫山区财政局对项目单位印发了《益阳市赫山区财政局关于开展2018-2020年度政府专项债券项目资金绩效评价的通知》（益赫财绩[2021]7号），项目单位根据通知要求对2018-2020年期间的政府专项债券项目资金开展绩效自评，各项目单位按照要求填报绩效评价基础数据表，按照绩效评价指标评分表进行自评，并撰写政府专项债券项目绩效自评报
告。
2、开展现场评价。根据《湖南省财政厅关于开展2018-2020年度市县政府专项债券资金绩效评价的通知》文件要求，组织对本级2018-2020年度部分重点政府专项债券项目资金开展现场评价（抽查的项目资金量不少于30%），了解政府专项债券项目
决策、管理、产出和效益等方面情况，我局聘请第三方中介湖南新财苑会计师事务所有限公司对衡龙新区标准化厂房建设项目、湖南鹏程会计师事务所有限公司对桃花仑片区棚户区改造（二期）和益阳市赫山区龙岭工业园衡龙新区智能绿色标志产业园标准化厂房基础设施建设项目开展专项债券项目现场评价。
（四）绩效考评的指标、分值及考评等级的确定

本次绩效评价按照政府专项债券资金项目绩效评价表的指标及内容考核评分。标准分值为100分，其中：项目决策过程、项目立项及资金投入指标20分，资金管理、项目实施及风险控制指标40分，产出数量、产出质量、产出时效及产出成本指标20分，项目效益指标20分。
项目单位按照确定的评价指标、评价分值和评价方法进行打分，形成绩效自评结论。评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等次，其中分值90（含）-100分为“优”，80（含）-90（不含）分为“良”，60（含）-80（不含）分为“中”，60（不含）分以下的为“差”。
三、资金主要绩效
（一）拓宽地方政府融资渠道，创新政府融资模式。
地方政府专项债券作为一种新型融资模式，可以有效解决地
方政府投融资难题，提高地方公共物品和公共服务供给能力，已成为当前及未来一段时期地方政府融资的重要手段。
（二）助力积极财政政策，发挥稳投资及稳增长作用。
在当前经济面临下行压力、实体经济运行困难等背景下，通
过发行地方政府专项债券，有效发挥财政的逆周期调节作用，能
够更大程度地加强地方政府公共基础设施建设，补齐地方经济建
设发展短板，促进地方财政金融与政府税收的稳步增长，提升市
场投资者信心。
（三）标准化厂房建设及基础设施建设项目有效促进了园区经济发展。
标准化厂房及其基础设施建设项目的建设是本区经济社会发展的客观要求，对改善园区的生产生活环境，促进企业效益、经济效益和社会效益的协调统一，带动周边区域的经济提高，对益阳市赫山区的经济发展具有相当重要的作用。园区标准化厂房及其基础设施建设项目完工后，符合条件的企业实行免租政策，使园区成为孵化器，在企业发展的起步阶段进行培植和孵化，使企业发展能迅速走上快车道；同时通过初期的孵化作用，企业也能实现可持续发展，为企业快速做大做强奠定坚实基础。2018年至2020年，我区新增三个标准化厂房及其基础设施建设政府专项债券项目资金34100万元，我区各园区共建成标准化厂房172170.9平方米，园区道路建设及配套路网工程9383米等，陆续引进租赁企业 4家，提供园区就业岗位500余个，有着较大的社会效益。
（四）建设智慧停车场地有利于促进经济高质量发展。

智慧停车场不仅是未来发展的方向，也是一项重大的惠民工程。2018年至2020年度我区新增两个智能智慧停车场建设政府专项债券项目资金24000万元，项目建成后新增停车位13248个，并配备2368个智能充电桩，进一步缓解周边商圈、医院、学校停车压力，便于百姓交通出行，同时也带动周边的居民住宅区、商业、服务业的发展和繁荣，最终将提高我区所在地的国民生产总值，促进我区经济高质量发展。
（五）公办幼儿园进一步优化我区学区学前教育阶段教学办学资源。

为贯彻落实中央关于“学前教育三年行动计划”（三期）及优质普惠学前教育资源扩容建设任务的要求，我区新建幼儿园3所、维修改造幼儿园3所，新增幼儿学位约1200个。该项目的建成，将大大改善我区幼儿教育事业的现状，提升幼儿教育整体发展水平，解决幼儿入学难的问题。为周边社会力量承办的幼儿园起到榜样性的示范、引领和辐射作用，对规范幼儿教育管理，切实提高保教质量，力幼儿终身发展，为当地经济建设服务、幼儿教育均衡发展，促进教育公平都将起到巨大的推动作用。 
（六）棚户口区改造项目的实施将整体提升全区人居环境，推进全区经济社会发展。
桃花仑片区棚户区改造项目和兰溪古镇棚户区改造项目的实施，对该片区进行整体开发，统一管理，桃花仑片区新建了安置户638户，兰溪古镇棚户区改造项目资金用于132户居民的征地拆迁补偿。充分利用项目片区优势，在有效解决居民住房问题的同时，优化盘活土地资源，促进土地整合和集约化用地，实现土地资源的使用价值，增加城市就业人数，能够获得良好的经济效益。
四、评价结论及其指标简要分析

本次绩效评价采用百分制，满分100分。赫山区11个政府专项债券项目平均考评得分为94.27分，其中项目决策过程、项目立项及资金投入指标平均考评得分18.45分，资金管理、项目实施及风险控制指标平均考评得分39.59分，产出数量、产出质量、产出时效及产出成本指标平均考评得分18.41分，项目效益指标平均考评得分17.82分，综合绩效级别评定为“优”。具体情况如下表：

	绩效评价指标得分情况表

	序号
	项目名称
	发行年度
	发行金额（单位：亿元）
	决策（20）
	过程（40）
	产出（20）
	效益（20）
	合计

	
	
	
	
	项目决策过程
	项目立项
	资金投入
	资金管理
	项目实施
	风险控制
	产出数量
	产出质量
	产出时效
	产出成本
	项目效益
	

	1
	益阳市赫山区2013年第一批次建设用地
	2018
	2
	9
	6
	3
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	5
	18
	94

	2
	益阳市赫山区2017年度第七批次建设用地
	2018
	0.65
	9
	6
	3
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	5
	1
	94

	3
	兰溪古镇棚户区改造项目
	2019
	0.42
	9
	7
	4
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4
	4.5
	17.5
	94.5

	4
	衡龙新区标准化厂房建设项目
	2019
	1.5
	9
	7
	4
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	4
	17
	94

	5
	桃花仑片区棚户区改造（二期）
	2019
	1.68
	9
	6
	4
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	5
	18
	95

	6
	益阳市赫山区公办幼儿园建设项目
	2020
	0.6
	9
	7
	4
	17
	10.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	5
	19
	95

	7
	益阳市赫山区龙岭工业集中区城东污水处理厂二期及配套管网建设项目
	2020
	0.58
	9
	7
	4
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	4
	18
	95

	8
	益阳市赫山区龙岭工业园衡龙新区智能绿色标志产业园标准化厂房基础设施建设项目
	2020
	1.25
	9
	7
	4
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	4
	18.5
	95.5

	9
	益阳市南片区智能停车场建设项目
	2020
	1
	9
	7
	4
	18
	11.5
	9.5
	5
	4.5
	4.5
	4
	16
	93

	10
	益阳市赫山区龙岭工业集中区高端电子产业园标准化厂房基础设施建设项目
	2020
	0.66
	9
	7
	4
	18
	12
	10
	5
	4.5
	4.5
	4
	18
	94.5

	11
	益阳市赫山区主城区智慧停车场建设项目
	2020
	1.4
	9
	6
	4
	16.54
	11
	10
	5
	4.5
	5
	5
	18
	92.54


2018-2020年度赫山区政府专项债券项目基本实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

五、绩效评价发现的主要问题

（一）衡龙新区创业园已投入运营，但运作模式还不够成熟，整体创业服务有待加强。　
衡龙新区二期标准化厂房和衡龙新区智能绿色标志产业园标准化厂房已投入运营，但商业运作模式不够成熟、市场资本未被充分激活、持续盈利困难。园区以租金作为重要的盈利来源，基本上只停留在提供平台的初级层面，甚至为求园区场地使用率，未对进驻园区的创新企业进行有效、合理审核，造成对园区资源的浪费。
（二）工程项目竣工决算办理不及时
2018年5月，衡龙新区二期项目3栋标准化厂房主体办理竣工验收，但3个建设项目的工程决算审计不及时，导致决算金额和合同金额完全一致，没有核减和核增。
（三）未按要求开展绩效自评工作    

按财政预算要求，项目管理单位和实施单位应该分别对部门和项目开展部门整体支出预算绩效自评和重点项目支出预算绩效自评工作，并在政府相关部门网站进行公示。经核实，益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司和益阳市龙桥建设开发有限公司未进行绩效自评。不符合《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”和《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的规定。
（四）绩效管理理念有待提高
根据对益阳市赫山区城镇投资开发（集团）有限责任公司和益阳市龙桥建设开发有限公司项目管理工作的检查发现，公司未对项目绩效目标从数量、质量、成本、效益等多方面进行细化和量化。
六、有关建议措施

（一）科学谋划项目布局，强化部门协同管理。
遵循“因地制宜、实事求是”原则，优化区域内项目整体布局，将专项债券额度向手续完备、准备充分、效益明显的民生类公益性项目倾斜。严格执行《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）要求，将事前绩效评估作为项目进入专项债券项目库的必备条件，杜绝高投入、低效率等粗放式发展模式的项目。
在项目遴选和评审上，强化部门沟通协调，明确部门责任，财政部门重在对项目财务可行性的分析，发改、行业主管部门侧重对项目政策和操作可行性的判断，增强项目运营的确定性。
（二）加强项目收益论证，确保项目偿债能力。
优化项目收益与融资平衡方案编制，发债项目应同时实现项目总投资自求平衡、收益与融资自求平衡、年度现金流动态平衡，精准测算债券存续期内项目总收益本息保障倍数。准确把握市场各行业收益的基础数据，合理设定项目收益预期增长率，使项目收益测算更精确，偿债能力评价更有效。
定期比对实际数据与测算数据的差异，评估测算数据偏离程度，如果测算数据严重高估且可能引发专项债券未来偿债风险的，应及时补充偿债来源。
（三）落实项目收益预算管理，增强偿债内生约束。
完善专项债券项目收益预算管理制度，建立专项债券资金“借、用、管、还”运行模式，实行专款专账，“闭环”管理，硬化偿债约束。
严格执行专项债券项目收益缴入政府性基金预算的要求，明确从财政专户收入、对应公益性项目单位调入专项收入用于偿债的条件和程序。同时要加强专项债券项目形成的国有资产管理，严禁将专项债券对应的资产、收益用于融资平台公司等企业融资，不得用于各类担保。
（四）建立动态监测机制，严格管控偿债风险。
探索通过完善信息化手段，对专项债券项目实施穿透式监测， 实现地方政府债务管理系统与专项债券项目财务收支等会计核算信息、银行账户变动信息的自动化对接和数据采集，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，建立健全专项债券项目库，实现对专项债券项目全周期、常态化风险监控，夯实法定债券管理基础，防范法定债券风险。
（五）严格按要求进行工程项目决算
在工程项目完工后，应及时对工程项目进行审计，并根据经审定的施工单位竣工结算等原始资料，按照有关规定对原概（预）算进行增减调整，重新核定工程造价，及时办理工程项目决算。
（六）严格按照上级主管部门和《中华人民共和国预算法》要求，积极开展部门整体支出预算绩效自评和重点项目支出预算绩效自评工作，并将绩效自评工作报告在政府相关部门网站进行公示，接受社会监督；不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。
（七）强化绩效管理理念，精准测算，细化编制。加强绩效管理工作，对具体项目的绩效目标做到“三个细化”，即实施项目细化、实施单位细化、预算科目细化到项级。对项目实施过程中存在的问题、相关建议和产出效益进行及时全面分析，确保绩效评价工作的正常开展；提高预算编制的准确性和科学性，确保财政资金使用的及时性和有效性。
                                 益阳市赫山区财政局

                                  2021年12月17日
PAGE  
12

