附件2

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 益阳味芝元食品有限公司水产品加工和仓储保鲜能力建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 赫山区畜牧水产事务中心 |  | 资金使用单位 | 益阳味芝元食品有限公司 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 421.2 | 421.2 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 105.5 | 105.5 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 | 315.7 | 315.7 |  | 100% |
| 体标成况 总目完惜 | 总体目标 |  |  |  | 全年.实际完成情况 |  |  |
|  | 升级改造水产品加工和仓储保鲜设施设备6台套 |  |  |  | 已完部完成，完成率100% |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 自动包装机购置数 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 产品合格率 |  | 97% | 98% |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2021.10 | 2021.10 |  |
|  |  | 成本指标 | 人工成本降低 |  | 5% | 5% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 新增产值 |  | 8% | 8% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 新增就业岗位 |  | 18 | 18 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无污染排放 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续性产生效益 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 |  | 98% | 98% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

- 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

- 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

- 定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件3

湖南省益阳味芝元食品有限公司

水产品加工和仓储保鲜能力建设项目

转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本公司于2021年12月23日收到益阳市赫山区国库集中支付核算中心支付的水产品加工和仓储保鲜能力建设项目资金105.5万元。项目资金主要用于水产品加工设备购置。项目绩效目标净增水产品加工能力800吨，新增产值2184.0万元，年可提升效益174.7万元，提升效益率8.0%。

二、绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析。

项目总投资421.2万元，其资金来源：申请水产品加工和仓储保鲜能力建设项目补助资金105.5万元，占项目投资的25.05%；企业自筹资金315.7万元，占项目投资的74.95%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

预算支出绩效目标。净增水产品加工能力800吨，新增产值2184.0万元，

年可提升效益174.7万元，提升效益率8.0%。项目单位2021年新增水产品产值2452万元，整体绩效目标达成。

- 绩效指标完成情况分析。

数量指标：购买自动包装机6台，实际购买6台。质量指标：产品合格率97%，实际合格率98%。时效指标：完工时间2021年10月，实际完工时间2021年10月。成本指标：人工成本降低5%，实际降低5%。经济效益：新增产值8%，实际新增产值8%。社会效益指标：新增就业岗位18，实际新增就业岗位18。生态效益指标：无污染物排放，实际无污染物排放。可持续影响指标：持续性产生效益5年，实际5年。服务对象满意度指标：服务满意度98%，实际服务满意度98%。

三、	偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标均按照预订目标完成，无未完成或者超额完成的情况。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

五、	其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表