附件3：

2022年度项目支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策 （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
|  |  | 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效 目标（6分） | 绩效目标 合理性（3分） | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标 明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金 投入（6分） | 预算编制 科学性（3分） | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性（3分） | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过 程（20分） | 资金 管理（12分） | 资金 到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
|  |  | 预算 执行率（4分） | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用 合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
|  | 组织 实施（8分） | 管理制度 健全性（4分） | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出 数量（10分） | 实际 完成率（10分） | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出 质量（10分） | 质量 达标率（10分） | 10 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出 时效（10分） | 完成 及时性（10分） | 10 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
|  | 产出 成本（10分） | 成本 节约率（10分） | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出 效益（20分） | 实施效益（10分） | 10 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 社会公众 或服务（10分）对 象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

湖南省益阳市赫山区沧水铺河

生态清洁小流域建设项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。湖南省益阳市赫山区沧水铺河生态清洁小流域建设项目，是根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预〔2021〕276号），下达湖南省2022年国家水土保持重点工程。本项目主要建设内容：山塘整治5口，沟渠整治300米，河道整治535米，综合治理水土流失面积15.63平方公里。

（二）预算资金使用管理情况。2021年11月18日，赫山区发展和改革局以益赫发改农〔2021〕26号文对该项目进行立项批复，2022年1月17日益阳市水利局下发《赫山区沧水铺河生态清洁小流域建设项目实施计划的通知》（益水函〔2022〕8号）文件下达实施计划，项目涉及沧水铺镇和泥江口镇，项目综合治理水土流失面积15.63平方公里，项目总投资528万元，其中中央财政水利发展资金500万元、自筹资金28万元。2022年3月7日网上发布该项目的招标公告，有四家公司参与投标，分别是益阳市水利水电勘测设计研究院有限公司、湖南华凌工程建设有限公司、湖南润丰源水利技术服务咨询有限公司、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司。3月28日开标，中标单位为益阳市水利水电勘测设计研究院有限公司。至4月28日该项目的所有合同书均已签订。该项目监理单位为湖南龙言工程项目管理有限公司，其派驻现场机构为湖南龙言工程项目管理有限公司益阳市赫山区沧水铺河生态清洁小流域建设项目监理部。监理人员以监理合同和施工合同为依据，遵照《水利水电工程施工测量规范（SL52-2015）》要求，按照设计文件和现行规程、规范，对该工程的施工过程进行巡视、监督和旁站监理。项目于2022年6月10日动工，2023年2月18日完工，2023年3月17日，由项目法人组织施工、设计、监理、质监、运行管理等单位自主检查验收合格，下一步将迎接市里验收并移交至相关乡镇进行运行管理。

- （三）预算支出绩效目标完成程度。通过了解、计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映湖南省益阳市赫山区沧水铺河生态清洁小流域建设专项支出项目资金实际使用和产出的绩效状况，本次指标任务完成100%。

- 绩效评价工作情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）等有关文件精神等文件精神的要求，对湖南省益阳市赫山区沧水铺河生态清洁小流域建设专项支出项目资金使用进行绩效评价。

- 三、预算支出主要绩效及评价结论

为切实加强领导，确保完成全年总体目标落实到位，我局制定了绩效管理办法，自评材料填报质量、绩效目标汲自评材料的报送时效性等均按要求落实专人予以完成。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

至2022年12月，资金实际到位情况：中央财政水利发展资金500万元已全部到位，自筹资金已到位28万元。

2023年4月28日，湖南宏源中柱工程项目管理有限公司益阳分公司完成了该项目工程造价内审，并出具了造价咨询报告。该项目送审金额5324265.40元，审定金额4993560.68元，审减金额330704.72元。

- 预算执行过程情况

该项目资金设立了专户，实行专款专用，严格资金管理。资金使用由项目法人及监理单位严格按合同要求，根据实际完成的工程量先由施工单位填写《合同工程计量申报表》，随同上报《工程量监理审核表》、《进度付款申请表》、《月支付明细表及汇总表》，再由监理工程师审核，最后由建设单位进行审定。

（三）预算支出产出情况：本项目工程款目前累计付款7次共3856248.15元，分别是：2021年12月1日拨付设计费80000元；2022年5月27日拨付设计费200000元；2022年7月19日拨付工程预付款470157.77元；2022年10月21日拨付工程进度款1445816.85元；2023年1月17日拨付工程进度款1544273.53元;2023年4月13日拨付监理服务费100000.00元；2023年5月10日拨付第三方审计服务咨询费16000.00元。

（四）预算支出效益情况

项目区经综合治理后，蓄水保土效果明显。基本农田和林草将水土就地拦蓄，避免了土壤养分的流失，加速土壤的熟化，改善当地生态环境，有利于植物的生长发育，可以大大提高农、林、牧产品的产出量，使经济健康稳定的发展。各项措施的保土作用减少了泄入河流的泥沙量，有利于改善水质，减少淤积，提高河流的行洪能力，同时减轻了下游河道清淤的工作量，节省大量的劳动力和经费，并能大大的改善流域内百姓的生活用水质量。各项新增措施充分发挥效益时，每年新增拦蓄水量102.44万m3，保土2.98万t，控制水土流失面积15.63km2，土壤侵蚀量由治理前的1.42万t减少到治理后的0.92万t，土壤侵蚀模数由治理前的891t/km2.a减少到治理后的446t/km2.a。

项目实施后，新增蓄水量102.44万m3，保土2.98万t。据黄河水利委员会有关资料分析结果表明：新增拦蓄1.0m3水量的价值相当于5元人民币，拦1.0m3泥沙的价值相当于20元人民币，据此，年蓄水保土就可以实现效益571.81万元。

经计算，项目区效益完全发挥后，每年新增直接经济效益181.41万元，封禁治理19.42万元，水稻增产增收83.17万元。项目区农村居民人均收入增加147元，群众的经济水平有一定提高。

小流域内各项水土保持措施全部完成投入正常运行后需年运行费18.40万元，各项水土保持措施全面发挥效益时年直接经济效益为181.46万元，每平方公里治理面积产生直接经济效益为11.61万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无

益阳市赫山区水利局

2023年5月15日