龙岭产业开发区2022年度

项目支出绩效评价报告

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）及其他有关法律、法规和规章制度等有关文件精神，强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高项目资金使用效益，根据上级文件精神和要求，现将2022年城市维护资金城市污水处理补贴经费城东污水处理厂评价报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

2022年9月29日2022建指0095号下达我区益阳市赫山区龙岭2022年城市维护资金城市污水处理补贴经费城东污水处理厂（城市基础设施配套费收入）项目400万元。益阳市城东污水处理厂位于益阳市赫山区龙光桥街道宁家铺村。设计总规模：5.0×10000m³/d，项目分两期建设。一期建设2.0×10000m³/d，工艺采用AAO、反硝化滤池、紫外消毒，投资9000多万。二期建设规模：投资7000多万，3.0×10000m³/d，工艺采用AAO、高效沉淀池、反硝化滤池、紫外消毒。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算支出组织管理机构

益阳市益阳市赫山区龙岭南片区（新河流域）水环境综合治理工程由益阳市龙岭建设投资有限公司负责实施。

2.预算资金和项目管理制度建设

在资金管理上，益阳市龙岭建设投资有限公司财务部按项目资金实行区级报账制，项目资金由区财政部门统一管理，专账核算，统一管理，专款专用。在资金使用上，实行由财政、审计、监察等部门对资金的流向、使用进行定期检查。公司以工程建设部牵头，负责统筹项目的组织实施与管理，4个相关部门及子公司配合，按照部门职责开展相关工作。

- 项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等

2022年城市维护资金城市污水处理补贴经费城东污水处理厂是财政部下达2022年城市管网及污水处理补助资金61.2亿元，用于支持“十四五”第二批系统化全域推进海绵城市建设示范工作资金。本项目资金实行专款专用，各子项目工程完成全部建设任务后将提出验收申请，由我单位自验合格后将报区发改、财政局等进行验收，合格后按实施进度进行资金申报拨付。

（三）预算支出绩效目标完成程度

目前项目按既定目的进度完成建设。

二、绩效评价工作情况

为确保此次绩效评价工作内容完整、客观公正，我单位高度重视，由分管领导牵头，协调相关单位共同完成。

三、预算支出主要绩效及评价结论

用于支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作。城东一期项目采用BOT运营模式，益阳碧水源水务有限公司为该项目投资、建设、运营主体，于2018年6月28日进入商运。

城东二期项目采用委托运营模式，益阳市龙岭建设投资有限公司为该项目投资、建设主体，益阳碧水源水务有限公司为运营主体，于2021年10月15日进入商运。

纳污范围：东临319国道和长常高速公路出入口，西临益阳火车货运站和益长城际快速干道，北抵益阳市汽车东站，南接益阳市绕城高速，辖天子坟、石头铺、帅家村、光明村等十多个社区、村（资管委），纳污面积约26平方公里。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

2022年7月1日，湖南省发展和改革委员会《关于分解下达2022年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划的通知》(湘发改投资〔2022〕513号)下达我区益阳市赫山区龙岭南片区（新河流域）水环境综合治理工程项目960万元。

益阳市益阳市赫山区龙岭南片区（新河流域）水环境综合治理工程项目资金主要用于垃圾清理5万吨，人工湿地1.5平方公里，生态护岸8公里，生态隔离带1平方公里，污水管网10公里，总投资8200万元。

（二）预算执行过程情况

在资金管理中，坚持做到中央资金专款专用，经承包人提交月进度付款申请单、监理人签证，由工程、审计等部门审核后项目法人进行进度支付，依据合同条款，目前项目未达到付款条件。

（三）预算支出产出情况

无超标运行情况

（四）预算支出效益情况

2020年一期污水处理 7774615m³，单价1.298元/m³。

2021年一期污水处理8058131m³，单价1.298元/m³。

2022年一期污水处理9755066m³，调价后，单价1.656元/m³。

2021年二期污水处理 702000m³，单价0.5762元/m³。

2022年二期污水处理 2539982m³，单价0.5762元/m³。

无超标运行情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无