# 益阳市赫山区公路建设养护中心2021年度

# 专项资金绩效自评报告

一、绩效目标情况

**（一）项目基本情况**

根据湘财建指[2021]22号、湘财建指[2021]55号、湘财建指[2021]77号，2021年区财政下达我中心普通国省道养护资金218万元，国省道及农村公路安防工程补助资金806万元，农村公路危桥改造补助资金151万元。根据资金到位情况、工程进度情况进行资金安排，已全部拨付施工单位。

**（二）项目年初绩效目标下达情况**

1.年内完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效

2.经济效益、社会效益、生态效益，人民满意度高。

二、绩效目标完成情况

**（一）资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析；

2021年收到区财政拨付我中心普通国省道养护资金218万元，国省道及农村公路安防工程补助资金806万元，农村公路危桥改造补助资金151万元。

2.项目资金执行情况分析；

2021年拨付施工范围普通国省道养护资金222.76万元，国省道及农村公路安防工程补助资金817万元，农村公路危桥改造补助资金167.16万元。

3.项目资金管理情况分析；

该项目按要求成立了公路工程工作协调小组及办公室，并明确了职责任务。各乡镇（街道）也成立了相应组织，明确了工程联络员。在项目实施过程中，我中心要牢牢把握住 “三基本三确保”，即统一建设、依规实施、整合资金的基本要求，确保进度、质量、廉洁的工作目标。项目实施了统一招投标、统一签订合同、统一建设标准、统一施工监管；

为严把质量监督关，采取了项目质量分级责任管理办法，严格执行“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量监督制”5个制度，严把“工程设计、施工队伍选择、建设材料采购、工程质量监督、工程验收”5个关口。

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）绩效目标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析（包括数量、质量、时效和成本指标）；

2021年，普通国省道养护里程100公里，危桥改造6座，国省道及农村公路安防工程150公里。我中心坚持抓重点、补短板、强弱项，加快农村交通基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。加快实施“幸福小康路”，保基本、惠民生，推进农村公路向进村入户倾斜。扎实推进“特色致富路”，进一步提升了农村公路引领贫困地区致富的能力。全力打造“平安放心路”，实施了农村公路安全生命防护工程，基本完成乡道及以上公路安全隐患治理。

2.效益指标完成情况分析

经济效益：通过农村公路建设，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入；

社会效益：进一步提高了农村公路质量，大大提高了我区农村公路路况，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。

可持续影响指标：沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善。

3.满意度情况分析。

社会公众或服务对象满意度：沿线乡镇居民满意达到95%以上。 三、项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目相关管理制度还有待进一步细化、完善

四、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

按照区委区政府关于实施乡村振兴战略工作部署，我中心立足区域特色，整合区域资源优势，把农村公路作为公共基础设施建设的重中之重， 将推动“四好农村路”建设实现高速、高质量发展，作为在乡村振兴中发挥先行作用，深刻领会、准确把握、认真落实，推进改善农村人居环境，带动农民增收致富，深入推进乡村振兴战略实施，增加农民收入，提升村民的幸福感。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1.建设项目建议

危桥改造项目及生命防护工程由我中心按照“以奖代补、先建后补”的原则落实执行。

2.采取的主要措施

（1）坚持解放思想，提高[思想](http://www.gkstk.com/article/1422629138339.html" \o "思想)认识。通过深入乡镇街道，扎扎实实抓好农村公路建设工作。

（2）坚持广泛宣传，营造良好氛围。全面推进乡村振兴战略实施及“四好农村路”等建设，为农村公路建设营造了良好的社会氛围。

（3）强化组织领导，落实责任。成立各部门主要领导为成员的农村公路建设领导小组，确保了农村公路建设任务层层落实到位。最后，为了农村公路建设任务的顺利完成，及时制定了目标、职责和奖惩措施，确保了责任到人，层层抓落实。

（4）深入调查研究，建立长效保障机制。通过深入各乡（镇）调查研究，明确农村公路建设目标任务和各部门职责。同时，对工程质量监督管理、奖惩措施等制定了相应的规章制度，确保了农村公路建设任务的顺利完成。

（5）严格审批程序，确保工程进度和质量。根据《招投标法》和（交通部第7号令），在组织建设项目招投标过程中，对达到招投标条件的项目，严格按国家、省、市的有关规定组织进行工程项目招投标。

（6）实行挂钩负责，确保责任落实到人。

（7）明确职责任务，开展督促检查。

3.存在的困难和问题

（1）由于工程项目多，施工任务重，技术人员相对不足，给施工管理及竣工资料编制带来了很大困难。

（2）由于公务用车管理制度，交通工具制约了下乡工作需求

（3）由于农村公路建设涉及的土地占用等项目在部分地区难于开展，从一定程度上影响了工程进度。