附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：益阳市赫山区泥江口片区尾矿综合治理项目-九二五石煤矿开采区遗留污染治理项目（二期）                    审核部门（公章）：

工程编号：43090320241223990570                审核人（签字）：夏添

| 项目基本信息 | 建设单位 | 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430900595452953L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 益阳市赫山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 国有投资 |  |  |  | 项目类别 | 污染修复工程-污染水体、污染土壤、矿山修复工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 430903202506210303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 益赫发改环资〔2021]8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 益阳市赫山区发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2021-04-14 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 672400 |  |  |  | 总投资 （万元） | 13459 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 污染修复工程-污染水体、污染土壤、矿山修复工程 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目为益阳市赫山区泥江口片 区尾矿综合治理项目，拟对九二五石煤尾矿片区部分尾矿进行修复及已修复后的尾矿周边河流、农田、沟渠进行系统治理。具体 规模为矿区尾矿治理672400平方米，周边沟渠整治3000m,对 志 溪河13km, 开明河2km, 泥江河3km, 塘湾河5km等支流进行生 态恢复以及其他配套工程(废水处理15000立方米，废渣治理4 万吨，边坡治理50000平方米、修建截洪沟1800m, 生态复绿5 万平方米，新建废渣堆场1座，河道生态护岸3万平方米，河道 清淤8万立方米，沟渠疏浚3万立方米，沟渠生态护岸1万平方 米，人工湿地2万平方米，道路工程5000米等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2021-06-01 |  |  |  | 计划竣工 | 2023-06-01 |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 益阳市赫山区泥江口片区尾矿综合治理项目-九二五石煤矿开采区遗留污染治理项目(二期)施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 43090320241223990570-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 2204.5943 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 谢奇文 |  |  |  | 身份证号码 | 430303196702052036 |  |  |  |
|  | 建设规模 | （1）灰渣库积水应急处理；（2）将灰渣库及周边区域第Ⅱ类一般固废干化，处置后，回填至该处新建Ⅱ类固废填埋场；（3）将1#渣区镉超标渗水 (345. 6m\d)涵管引流至大矿山湖一体化设备处置；（4）在大矿山湖溢口处新建一体化处理设备，处理对象主要包括大矿山湖溢流水、1#渣区渗水；（5）项目治理完成后，对填埋场与临时工程用地进行生态恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | （1）灰渣库积水应急处理；（2）将灰渣库及周边区域第Ⅱ类一般固废干化，处置后，回填至该处新建Ⅱ类固废填埋场；（3）将1#渣区镉超标渗水 (345. 6m\d)涵管引流至大矿山湖一体化设备处置；（4）在大矿山湖溢口处新建一体化处理设备，处理对象主要包括大矿山湖溢流水、1#渣区渗水；（5）项目治理完成后，对填埋场与临时工程用地进行生态恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2022-06-21 |  |  |  | 记录登记时间 | 2022-06-21 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2022-06-21 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2022-12-10 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 150天 |  |  |  | 质量目标 | 本工程质量标准为合格工程。乙方应严格按照设计施工图纸说明文件、国家行业标准及规范施工，接受甲方、监理及政府行政管理部门的监督。 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / |  |  |  | 合同名称 | / |  |  |  |
|  | 承包单位 | / |  |  |  | 签订日期 | / |  |  |  |
|  | 合同金额 | / |  |  |  | 合同记录登记时间 | / |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | / |  |  |  | 计划竣工日期 | / |  |  |  |
|  | 合同工期 | / |  |  |  | 质量目标 | / |  |  |  |
|  | 建设规模 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 益阳市赫山区泥江口片区尾矿综合治理项目-九二五石煤矿开采区遗留污染治理项目（二期） |  |  |  | 施工许可证编号 | 430903202506210303 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 天鉴国际工程管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | / |  |  |  | 设计项目负责人 | / |  |  |  |
|  | 勘察企业 | / |  |  |  | 勘察项目负责人 | / |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 2204.5943 |  |  |  | 面积（平方米） | 672400 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2022-6-21 |  |  |  | 合同工期 | 150天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2022-06-21 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2022-12-10 |  |  |  |
|  | 建设规模 | （1）灰渣库积水应急处理；（2）将灰渣库及周边区域第Ⅱ类一般固废干化，处置后，回填至该处新建Ⅱ类固废填埋场；（3）将1#渣区镉超标渗水 (345. 6m\d)涵管引流至大矿山湖一体化设备处置；（4）在大矿山湖溢口处新建一体化处理设备，处理对象主要包括大矿山湖溢流水、1#渣区渗水；（5）项目治理完成后，对填埋场与临时工程用地进行生态恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 谢奇文 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430303196702052036 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243131429053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 汤鹏 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430981198907250336 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08213010000001298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | / |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | / |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程2 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程3 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程4 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程5 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程6 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程7 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程8 | / |  | 建筑面积（平方米） | // | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430903202506210303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 2204.5943 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 672400 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 1、矿坑废水应急处理：30079.2m3;2、灰渣库治理：废渣与底泥清挖31591.15m3;参加竣工验收单位意见3、临时干化场建设：3400m2;4、Ⅱ类场建设：回填库容28432.04m3;5、雨水截流导排系统(浆砌片石，B*H=600*600mm):Ⅱ类型截洪沟433m,灰渣库排水沟560m,1#渣区渗水排水沟324m;施工单6、生态恢复：马尼拉草皮12280m2,客土喷播6256m2;7、1#渣区渗水导排系统：DN200导排管道150m,检查井(φ700):爸名谢敬文益章设计单位 签名:龙早(盖章4座；8、一体化处理设备(3200m3/d):一套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2022-06-21 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022-12-10 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022-12-10 |  |  |  | 结构体系 |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程2 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程3 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程4 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程5 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程6 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程7 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程8 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 企业名称 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 914301000932714074 |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 污染修复工程-污染水体、污染土壤、矿山修复工程 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 专业承包环保工程壹级、施工总承包市政公用工程贰级、环境工程(污染修复工程、水污染防治工程)专项乙级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 1、矿坑废水应急处理：30079.2m3;2、灰渣库治理：废渣与底泥清挖31591.15m3;参加竣工验收单位意见3、临时干化场建设：3400m2;4、Ⅱ类场建设：回填库容28432.04m3;5、雨水截流导排系统(浆砌片石，B*H=600*600mm):Ⅱ类型截洪沟433m,灰渣库排水沟560m,1#渣区渗水排水沟324m;施工单6、生态恢复：马尼拉草皮12280m2,客土喷播6256m2;7、1#渣区渗水导排系统：DN200导排管道150m,检查井(φ700):爸名谢敬文益章设计单位 签名:龙早(盖章4座；8、一体化处理设备(3200m3/d):一套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2022-06-21 |  |  |  | 结束时间 | 2022-12-10 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 施工员 | 资赢赢 | 430723198208275425 | 0432010494318000151 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 安全员 | 颜江峰 | 430181198608020318 | 0432020294317001179 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 质量员 | 曹红 | 432321196801318391 | 0432010994317000920 |