附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称： 益阳市赫山区七里村水库等11个千吨万人饮用水水源地综合整治项目EPC总承包                             审核部门（公章）：

工程编号：43090320241223991851                  审核人（签字）：夏添

| 项目基本信息 | 建设单位 | 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430900595452953L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 益阳市泥江口镇、岳家桥镇、泉交河镇、欧江岔镇、兰溪镇、八字哨镇、笔架山乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 国有投资 |  |  |  | 项目类别 | 水污染防治工程-城镇污水处理 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 430903202506090199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 益赫发改环资[2020]10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 益阳市赫山区发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2020-05-29 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 6885.59 |  |  |  | 总投资 （万元） | 1421.82 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 水污染防治工程-城镇污水处理 |  |  |  |
|  | 建设规模 | (1)水源地保护区隔离防护工程:设置防护网4800m，6座封闭式水井保护。(2)居民生活污水处理工程:本项目采用“集中+分散式”相结合污水处理模式，其中集中式污水处理新建10 m3/d 污水处理站1座，15m3/d 污水处理站1座，45m3/d污水处理站1座:配套建设 DN200收集主管网4492m，入户支管6820m，Ф700检查井136座，500x500接户井 341座。分散式污水处理建设四池净化系统63座。(3)生活垃圾治理工程:农户以户用垃圾筒进行分类收集，每户配备1 套户用垃圾分类收集桶(80L垃圾桶、20L垃圾桶);每1-2户配1座沤肥池，共配备垃圾桶 384套、沤肥池192座、垃圾转运车2辆。(4)农业面源污染防治工程:新建生态沟渠 3540米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020-04-01 |  |  |  | 计划竣工 | 2020-09-01 |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 益阳市赫山区七里村水库等11个千吨万人饮用水水源地综合整治项目EPC总承包项目合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 43090320241223991851-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 902.05 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 谭正英 |  |  |  | 身份证号码 | 430321198608051223 |  |  |  |
|  | 建设规模 | （1）水源地保护区隔离防护工程：设置防护网3737m，6座封闭式水井保护。 （2）居民生活污水处理工程：新建分散式污水处理建设四池净化系统230座。 （3）农业面源污染防治工程：新建生态渠沟1990米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 承包内容包括本工程的施工图设计、工程预算编制、材料采购工程施工、工程验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020-09-23 |  |  |  | 记录登记时间 | 2020-09-23 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020-09-26 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2021-12-25 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 150天 |  |  |  | 质量目标 | 质量合格，通过环保主管部门验收 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / |  |  |  | 合同名称 | / |  |  |  |
|  | 承包单位 | / |  |  |  | 签订日期 | / |  |  |  |
|  | 合同金额 | / |  |  |  | 合同记录登记时间 | / |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | / |  |  |  | 计划竣工日期 | / |  |  |  |
|  | 合同工期 | / |  |  |  | 质量目标 | / |  |  |  |
|  | 建设规模 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 益阳市赫山区七里村水库等11个千吨万人饮用水水源地综合整治项目EPC总承包 |  |  |  | 施工许可证编号 | 430903202506090199 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 陆先镭 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | / |  |  |  | 勘察项目负责人 | / |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 902.05 |  |  |  | 面积（平方米） | / |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2020-09-26 |  |  |  | 合同工期 | 150天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2020-09-26 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2021-12-25 |  |  |  |
|  | 建设规模 | （1）水源地保护区隔离防护工程：设置防护网3737m，6座封闭式水井保护。 （2）居民生活污水处理工程：新建分散式污水处理建设四池净化系统230座。 （3）农业面源污染防治工程：新建生态渠沟1990米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 谭正英 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430321198608051223 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243181966573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 李二林 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 422324198603034458 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08183080100000304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | / |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | / |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程2 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程3 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程4 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程5 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程6 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程7 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程8 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 43090320241223991851-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 902.05 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 6885.59 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 1、水源底保护区隔离防护工程 设置防护网6885.59米；道路警示牌15块，界标103块，宣传牌26块；封闭式水井保护屋7座；防撞护栏757.25米。 2、居民生活污水处理系统 新建分散式污水处理系统344套。 3、农业面源污染防治工程 新建生态沟渠1990m,其中简易沟渠970m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020-09-26 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2021-12-25 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2021-12-25 |  |  |  | 结构体系 | / |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程2 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程3 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程4 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程5 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程6 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程7 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程8 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 企业名称 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 914301000932714074 |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 水污染防治工程-城镇污水处理 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 专业承包环保工程壹级、施工总承包市政公用工程贰级、环境工程(污染修复工程、水污染防治工程)专项乙级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 1、水源底保护区隔离防护工程 设置防护网6885.59米；道路警示牌15块，界标103块，宣传牌26块；封闭式水井保护屋7座；防撞护栏757.25米。 2、居民生活污水处理系统 新建分散式污水处理系统344套。 3、农业面源污染防治工程 新建生态沟渠1990m,其中简易沟渠970m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2020-9-26 |  |  |  | 结束时间 | 2021-12-25 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 施工员 | 唐艳妮 | 431102199106166261 | 43181040001990 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 安全员 | 王康 | 43018119861028884X | 43162029001584 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 质量员 | 汤鹏 | 430981198907250336 | 43181090001664 |