附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：赫山区石煤矿山生态修复治理项目一一石笋石煤矿开采区历史遗留污染治理工程(EPC)                           审核部门（公章）：

工程编号：43090320241223991951            审核人（签字）：夏添

| 项目基本信息 | 建设单位 | 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430900595452953L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 益阳市赫山区龙光桥镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 国有投资 |  |  |  | 项目类别 | 污染修复工程-污染水体、污染土壤、矿山修复工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 430903202506210403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 益赫发改基础〔2019]6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 益阳市赫山区发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019-09-03 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 72351 |  |  |  | 总投资 （万元） | 29502.54 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 污染修复工程-污染水体、污染土壤、矿山修复工程 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 项目建设内容:废水治理工程、矿坑回填、酸性及渣处置、场地平整、封场工程、边坡治理、截排洪工程、生态恢复。处理废水 33280m3，完成废水处理站拆除，新增施工便道200米;完成1.5万方酸性废渣的治理;对露天采场2000m3的矿坑进行回填压实处理;对矿区整个场地进行平整，平整面积为72351m';对露天采场进行封场治理，封场的面积为45234m;对矿区的边坡进行治理，包括土质边坡6500m'和石质边坡3000m，分别采用液压喷播技术和挂网喷浆技术;在露天采场周边铺设截排水系统，包括截洪沟 1850m，排水沟800m;对整个矿区进行生态恢复,生态恢复的面积 72351 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2019-10-01 |  |  |  | 计划竣工 | 2020-12-01 |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 赫山区石煤矿山生态修复治理项目一一石笋石煤矿开采区历史遗留污染治理工程(EPC)项目合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 43090320241223991951-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 8192.3343 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李基烨 |  |  |  | 身份证号码 | 432503198808090833 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建设场区雨污截流导排系统；矿坑废水处理，约110万立方米；矿坑底泥治理，约4.82万立方米；矿区遗留废渣治理，治理废渣约66万立方米；外运30万立方粘土至矿坑回填，填方总量约96万立方米；建设库容3万立方米的二类固废填埋场；对治理范围进行边坡治理、截排洪工程、封场复绿、生态修复等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 包括本工程的施工图设计与图审、工程预算编制、工程施工、红线范围内环境污染治理(含水质检测)、设备采购安装与调试、第三方工程检测、工程验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020-01-14 |  |  |  | 记录登记时间 | 2020-01-14 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2019-10-01 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2020-12-01 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 150天 |  |  |  | 质量目标 | 土建工程合格，符合相关工程施工质量验收规范并通过区级行政主管部门验收;红线范围内环境治理工程通过环保验收，以市级以上环保主管部门验收文件为准。 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | / |  |  |  | 合同名称 | / |  |  |  |
|  | 承包单位 | / |  |  |  | 签订日期 | / |  |  |  |
|  | 合同金额 | / |  |  |  | 合同记录登记时间 | / |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | / |  |  |  | 计划竣工日期 | / |  |  |  |
|  | 合同工期 | / |  |  |  | 质量目标 | / |  |  |  |
|  | 建设规模 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 赫山区石煤矿山生态修复治理项目一一石笋石煤矿开采区历史遗留污染治理工程(EPC) |  |  |  | 施工许可证编号 | 430903202506210403 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 中通服项目管理咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 赵文伟 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | / |  |  |  | 勘察项目负责人 | / |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 8192.3343 |  |  |  | 面积（平方米） | 72351 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2020-1-18 |  |  |  | 合同工期 | 150天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2020-1-18 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2020-7-18 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建设场区雨污截流导排系统；矿坑废水处理，约110万立方米；矿坑底泥治理，约4.82万立方米；矿区遗留废渣治理，治理废渣约66万立方米；外运30万立方粘土至矿坑回填，填方总量约96万立方米；建设库容3万立方米的二类固废填埋场；对治理范围进行边坡治理、截排洪工程、封场复绿、生态修复等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李基烨 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 432503198808090833 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243141536262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 李二林 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 422324198603034458 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08183080100000304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | / |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | / |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程2 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程3 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程4 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程5 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程6 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程7 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
|  | 单项工程8 | / |  | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） |  | / |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430903202506210403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 8192.3343 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 72351 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建设场区雨污截流导排系统;矿坑废水处理，约110万立方米;矿坑底泥治理，约4.82万立方米;矿区遗留废渣治理，治理废渣约66万立方米:外运30万立方粘土至矿坑回填，填方总量约96万立方米:建设库容3万立方米的二类固填埋场:对治理范围进行边坡治理、截排洪工程、封场复绿、生态修复等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020-01-18 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2020-07-22 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2020-07-18 |  |  |  | 结构体系 | / |  |  |  |
|  | 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程2 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程3 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程4 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程5 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程6 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程7 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
|  | 单项工程8 | / | 建筑面积（平方米） |  | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | / |  |
| 业绩技术指标 | 企业名称 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 914301000932714074 |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 污染修复工程-污染水体、污染土壤、矿山修复工程 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 专业承包环保工程壹级、施工总承包市政公用工程贰级、环境工程(污染修复工程、水污染防治工程)专项乙级。 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 建设场区雨污截流导排系统;矿坑废水处理，约110万立方米;矿坑底泥治理，约4.82万立方米;矿区遗留废渣治理，治理废渣约66万立方米:外运30万立方粘土至矿坑回填，填方总量约96万立方米:建设库容3万立方米的二类固填埋场:对治理范围进行边坡治理、截排洪工程、封场复绿、生态修复等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2020-1-18 |  |  |  | 结束时间 | 2020-7-22 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 施工员 | 唐艳妮 | 431102199106166261 | 43181040001990 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 安全员 | 王康 | 43018119861028884X | 43162029001584 |
| 湖南乙竹环境科技有限公司 | 质量员 | 汤鹏 | 430981198907250336 | 43181090001664 |