附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：原益阳锑品冶炼厂历史遗留废渣治理工程总承包（EPC）项目       审核部门（公章）：

工程编号：                                                               审核人（签字）：夏添

| 项目基本信息 | 建设单位 | 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430900595452953L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 益阳市赫山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资 |  |  |  | 项目类别 | 其他（环境保护项目） |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 益赫发改招核[2018]25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 益阳市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2018年7月18日 |  |  |  | 立项机关级别 | 市 级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | / |  |  |  | 总投资 （万元） | 约12342.1万元 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 环境治理 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 主要包括渣场工程、填埋场工程。 2.3.1渣场工程：沿志溪河建设约500m止水帷幕；新建一套废水处理设施；在渣场利用原有厂房建设1座废渣预处理站，对遗留在厂区的约15.89万m3的废渣进行预处理，其中约11.73万m3进行安全转运；约4.16万m3污染土壤进行原地稳固化处理后进行绿化；对清理后的渣场边坡支护并修建截水沟等。 2.3.2填埋场工程：在原锑品冶炼厂建设一座设计库容为12万m3的填埋场，填埋场面积约13600 m2（约合20亩）。包含挖方及转运土方工程、深基坑边坡支护工程、防渗工程、截洪沟工程、挡渣坝工程、封场工程等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2018年8月15日 |  |  |  | 计划竣工 | 2019年4月15日 |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 原益阳锑品冶炼厂历史遗留废渣治理工程总承包（EPC）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 工程总承包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南爱一环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 |  |  |  |  | 合同金额 （万元） | 6168.00 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 高美清 |  |  |  | 身份证号码 | 432325197603248791 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 主要包括渣场工程、填埋场工程。 2.3.1渣场工程：沿志溪河建设约500m止水帷幕；新建一套废水处理设施；在渣场利用原有厂房建设1座废渣预处理站，对遗留在厂区的约15.89万m3的废渣进行预处理，其中约11.73万m3进行安全转运；约4.16万m3污染土壤进行原地稳固化处理后进行绿化；对清理后的渣场边坡支护并修建截水沟等。 2.3.2填埋场工程：在原锑品冶炼厂建设一座设计库容为12万m3的填埋场，填埋场面积约13600 m2（约合20亩）。包含挖方及转运土方工程、深基坑边坡支护工程、防渗工程、截洪沟工程、挡渣坝工程、封场工程等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 采用EPC总承包方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2018年8月15日 |  |  |  | 记录登记时间 | 2018年8月15日 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2018年8月15日 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2019年4月15日 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 240天 |  |  |  | 质量目标 | 合格，通过环保相关部门验收 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 |  |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |
|  | 承包单位 |  |  |  |  | 签订日期 |  |  |  |  |
|  | 合同金额 |  |  |  |  | 合同记录登记时间 |  |  |  |  |
|  | 计划开工日期 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |
|  | 合同工期 |  |  |  |  | 质量目标 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 原益阳锑品冶炼厂历史遗留废渣治理工程总承包（EPC）项目 |  |  |  | 施工许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南爱一环保科技有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南爱一环保科技有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 陶明涛 |  |  |  |
|  | 勘察企业 |  |  |  |  | 勘察项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 6168 |  |  |  | 面积（平方米） |  |  |  |  |
|  | 发证日期 |  |  |  |  | 合同工期 | 240天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2018年8月15日 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2019年6月6日 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 主要包括渣场工程、填埋场工程。 2.3.1渣场工程：沿志溪河建设约500m止水帷幕；新建一套废水处理设施；在渣场利用原有厂房建设1座废渣预处理站，对遗留在厂区的约15.89万m3的废渣进行预处理，其中约11.73万m3进行安全转运；约4.16万m3污染土壤进行原地稳固化处理后进行绿化；对清理后的渣场边坡支护并修建截水沟等。 2.3.2填埋场工程：在原锑品冶炼厂建设一座设计库容为12万m3的填埋场，填埋场面积约13600 m2（约合20亩）。包含挖方及转运土方工程、深基坑边坡支护工程、防渗工程、截洪沟工程、挡渣坝工程、封场工程等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 高美清 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 432325197603248791 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143131512709 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 陈阳波 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430624198109296918 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08081919700000098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程2 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收备案信 | 竣工验收备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 6168.00 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | / |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 主要包括渣场工程、填埋场工程。 2.3.1渣场工程：沿志溪河建设约500m止水帷幕；新建一套废水处理设施；在渣场利用原有厂房建设1座废渣预处理站，对遗留在厂区的约15.89万m3的废渣进行预处理，其中约11.73万m3进行安全转运；约4.16万m3污染土壤进行原地稳固化处理后进行绿化；对清理后的渣场边坡支护并修建截水沟等。 2.3.2填埋场工程：在原锑品冶炼厂建设一座设计库容为12万m3的填埋场，填埋场面积约13600 m2（约合20亩）。包含挖方及转运土方工程、深基坑边坡支护工程、防渗工程、截洪沟工程、挡渣坝工程、封场工程等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2018年8月15日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 |  |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2019年6月6日 |  |  |  | 结构体系 |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 业绩技术指标 | 企业名称 | 湖南爱一环保科技有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 914309000705840567 |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 固体废物处理处置工程（危险废物处理处置） 污染修复工程（污染土壤工程） |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 设计资质：环境工程专项设计 (水污染防治工程、污染修复工程、固体废物处理处置工程) 乙级及以上资质 施工资质：环保工程专业承包壹级及以上 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 主要包括渣场工程、填埋场工程。 2.3.1渣场工程：沿志溪河建设约500m止水帷幕；新建一套废水处理设施；在渣场利用原有厂房建设1座废渣预处理站，对遗留在厂区的约15.89万m3的废渣进行预处理，其中约11.73万m3进行安全转运；约4.16万m3污染土壤进行原地稳固化处理后进行绿化；对清理后的渣场边坡支护并修建截水沟等。 2.3.2填埋场工程：在原锑品冶炼厂建设一座设计库容为12万m3的填埋场，填埋场面积约13600 m2（约合20亩）。包含挖方及转运土方工程、深基坑边坡支护工程、防渗工程、截洪沟工程、挡渣坝工程、封场工程等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2018年8月15日 |  |  |  | 结束时间 | 2019年6月6日 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南爱一环保科技有限公司 | 项目经理 | 高美清 | 4323251976032487914 | 湘143131512709 |
| 湖南爱一环保科技有限公司 | 设计负责人 | 陶明涛 | 3204041976001040619 | ZGB10022736 |
| 湖南爱一环保科技有限公司 | 技术负责人 | 陈阳波 | 430624198109296918 | B08081919700000098 |