附件	：

2018年财政专项扶贫资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

| 基本情况 | 项目名称 |  | 扶贫资金基础设施建设 |  |  |  | 预算安排资金(万元) |  | 33 |  |  |  | 功能科目编码及名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  | 泉交河镇 |  |  |  | 项目类型 |  | 延续项目□ 新增项目☑ |  |  |  | 联络人： | 姚澍洲 | 联系电话： | 13786761646 |
|  | 项目概况 |  | 公路建设项目23万元，水利设施建设10万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | □是 ☑否 □无该项内容 |  |  |  | 是否实施政府采购 |  | □是 ☑否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  | ☑是 □否 □无该项内容 |  |  |  | 采购金额 |  | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  | 按照“四议两公开”实施原则，编制项目预算和实施计划书，实施后对项目进行决算，并由乡镇进行竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  | 按照《赫山区财政专项扶贫资金报账实施细则》 实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  | 施行事前、事中、事后监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况（万元） |  |  | 全年安排资金额 |  | 第1-2季度 |  |  |  | 第3-4季度 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支 出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支 出资金 (万元) | 支出 实现率 |
|  | 资金总额 (=1+2+3) |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 | 100% | 36 | 100% | 36 | 100% | 36 | 100% |
|  | 其中：1.财政拨款 |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 | 100% | 33 | 100% | 33 | 100% | 33 | 100% |
|  | 2.自有资金 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  | 3.其他 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 季 度 执 行 情 况 （二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标 （定量指标） | 评价内容 |  | 绩效内容 | 目标值 | 第1-2季度 |  |  |  | 第3-4季度 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目完成情况 |  |  | 项目完成率 | 项目完成情况 |  |  | 项目完成率 | 项目完成情况 |  |  | 项目完成率 |
|  | 产出 | 数量指标 | 平整硬化村级公路 | 约750米 |  |  |  |  | 已完成公路硬化约750米 |  |  | 100% | 已完成公路硬化约750米 |  |  | 100% |
|  |  |  | 渠道疏通硬化 | 约800米 |  |  |  |  | 已完渠道疏通硬化800米 |  |  | 100% | 已完渠道疏通硬化800米 |  |  | 100% |
|  |  | 质量指标 | 设计、建设管理达标率 | 100% |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 100% | 已完成 |  |  | 100% |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 100% |  |  |  |  | 已验收 |  |  | 100% | 已验收 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 2018年第4季度 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 完工时间 | 2018年第4季度 |  |  |  |  | 已完工 |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 公路建设水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽） | ≤50万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 控 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 |  | - 实现平整硬化村级公路约750米，村级渠道疏通约800米，道路、水利设计、建设管理达标率100%，项目（工程）验收合格率达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  | - 乡镇竣工验收队伍非专业竣工验收人员，难以根据各项指标内容逐一确认是否通过验收，只能从整体上判断是否符合建设要求和标准；2、公路项目建设完工后，存在车辆超载等原因导致公路开裂、起拱；3、水利设施建设完工后，存在人为损坏现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进意见 |  | - 建议由相关部门单位组成专门验收工作组，对实施项目进行验收；2、建议公管理站、交警等相关部门单位对车辆超载情况进行严格查处打击； - 3、项目建设村加强监管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |